关于对2016年首轮中央环境保护督察反馈

问题整改情况的公示

根据江苏省环境保护督察工作领导小组办公室印发的《江苏省中央环保督查交办问题整改销号工作办法（试行）的通知》（苏环督察办﹝2018﹞23号）要求，2016年首轮中央环保督察反馈问题第十二项已完成整改，现将整改情况予以公示。

一、反馈问题

化工行业是江苏省重要支柱产业，近年来虽实施三轮专项整治，但项目低端或工艺落后问题依然较多。全省现有各类化工生产企业6341家，入园率仅30%左右，有的地区入园率甚至只有10%，与省政府化工行业专项整治要求还有较大差距。全省54个化工园区中，24个沿长江布设，与饮用水源地犬牙交错，环境风险极大。

二、整改目标

到2020年，全省化工企业数量大幅减少，化工行业主要污染物排放总量大幅减少，入园化工企业数量占全省化工企业总数的50%以上。

三、整改措施完成情况

（一）2016年中央环保督察反馈意见以后，我省陆续开展了263“减化”、化工企业“四个一批”、化工产业安全环保整治提升等多轮化工整治行动，全省化工企业数量大幅压减。从2017年至2020年11月底，全省化工企业数累计压减六成左右。其中，化工园区外、规模以下关闭退出数量占关闭总数的86.1%和77.8%，化工产业集聚发展进一步增强，化工产业结构进一步优化。

（二）提高化工行业准入门槛。根据省政府部署安排，先后制订江苏省产业结构调整限制淘汰和禁止目录、江苏省化工产业结构调整限制淘汰和禁止目录、关于加快培育先进制造业集群的指导意见、利用综合标准依法依规推动落后产能退出的实施意见等政策文件，着力从优化产业布局、调整产业结构等方面，提高化工行业准入门槛，依法依规推动综合整治。

（三）加大低端落后化工产能淘汰力度。关闭安全和环保不达标、风险隐患突出的化工生产企业，限期取缔和关闭列入国家淘汰目录内的工艺技术落后的化工企业或生产装置，加快退出或转型产能过剩和市场低迷的一般化工品生产加工能力，取消安全环保基础设施差和管理不到位的化工园区（集中区），大幅压减低端落后化工产能。

（四）推进重点区域化工企业的关停并转，大力推动化工企业入园进区。2020年底前，基本完成太湖一级保护区化工企业关停或转迁任务。长江沿岸重点区域、京杭大运河（南水北调东线）和通榆河清水通道沿岸两侧1公里范围内工艺技术落后、安全环保不达标的化工企业一律关停。

（五）规范化工园区管理。先后制定化工园区（集中区）认定办法、化工重点监测点认定标准、化工生产企业关闭退出验收标准、加强化工园区化工集中区规范化管理的通知等政策文件。2016年中央环保督察反馈意见后，我省自加压力，取消了部分化工园区定位，将园区数量由54家大幅压减至29家，沿江8市园区数量由41家减至19家。因关闭或取消化工园区定位，部分园区内企业转变为园区外企业，若剔除取消化工园区定位影响，化工企业入园率实际满足整改目标要求。