江苏省散装水泥“十三五”规划编制方案

“十三五”时期，是我省散装水泥事业发展的关键时期，也是实现江苏散装水泥新跨越的战略机遇期。科学制定并实施好全省散装水泥“十三五”规划，对于大力发展我省散装水泥事业，普遍提高江苏水泥散装化综合水平，继续保持江苏散装水泥在全国的领先地位，推动散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”全面、协调发展，具有十分重要的意义。根据省散办关于编制“十三五”规划的要求和有关精神，现提出全省散装水泥“十三五”规划编制工作方案。

一、指导思想

以邓小平理论和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。坚持率先实现水泥散装化、全面提升科技水平、预拌混凝土和预拌砂浆使用水平为目标，坚持绿色清洁生产、减少粉尘污染、控制雾霾气候为发展主题，坚持改革创新、服务企业、面向基层为核心，对全省“十三五”散装水泥发展做出全面部署安排。力求制定体现时代发展要求、行业实际、企业基层满意的高水平、高质量规划。

二、主要工作任务

1、总结全省散装水泥“十二五”规划实施情况；

2、评价散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、示范乡镇创建、技术开发与研究、行政执法、舆论宣传等现状；

3、分析社会经济现状及发展趋势对散装水泥综合发展的需要和机遇；

4、研究制订“十三五”散装水泥发展总体目标及基本原则；

5、研究制订推进我省散装水泥“十三五”发展的工作措施；

6、确定“十三五”分地区分年度目标、任务，制定规划。

三、时间安排

1、2014年8月份，制定和印发“十三五”规划编制方案，部署规划编制工作；

2、2014年8月至12月底，各市总结“十二五”规划完成情况和具体做法，制定“十三五”规划基本思路、分析地区性社会经济现状及发展趋势对散装水泥综合发展的需求和机遇，确定“十三五”散装水泥发展的主要指标（见附表）；

3、2015年1月至5月份，在各市总结、明确基本思路和主要指标任务的基础上，形成全省散装水泥“十三五”规划基本框架，组织研究提出纳入规划的主要指标、重点任务和主要政策举措；

4、2015年6月到8月份，起草完成散装水泥“十三五”规划初稿，征求业内和社会各界的意见、建议；

5、2015年9月到12月份，根据征求的意见和建议，对“十三五”规划进行修改完善，组织专家咨询论证、加强各方面的协调和衔接等工作；

6、2016年2月底前，在专家咨询论证的基础上，进一步修改，修正各类指标数值，完成规划编制，报省经信委印发实施。

四、工作要求

1、组织保障。为保证规划的协调性、衔接性、可操作性和科学性，按时、高效完成规划编制工作，省散办汤苏平主任为“十三五”规划编制的总负责人；各省辖市散办主任负责本地区上述工作任务落实，确定的本地区各项工作分年度目标；省散办分管主任和业务科室具体负责资料收集整理、分析归类，起草规划初稿，其他科室、岗位全力配合。请各市指定本市规划编制联系人，省散办具体联系人：李岩，电话025—83235035。

2、任务完成时间节点。各市要按照第三项“时间安排”中第二条的内容要求撰写材料，填列相应表格。文字材料及表格（书面和电子稿）在2014年11月底前报省散办。